## Slide 1: Guia de utilização do Jira para Scrum Masters e P.O.
Serenity ALM Brasil – Produban - Santander

## Slide 2: Versão
Versão | Data | Autor | Alterações
1.0 | 06/05/2016 | Bruno Nascimento Ferreira (Arquiteto ALM - Produban) | Criação do documento
2.0 | 10/05/2016 | Bruno Nascimento Ferreira (Arquiteto ALM - Produban) | Atualizando definições

## Slide 3: Estrutura do documento
Motivação do treinamento
Serenity ALM
Scrum (básico)
Jira

## Slide 4: Motivação do Treinamento
O Objetivo deste treinamento e familiarizar os envolvidos nos conceitos básicos de ALM, explicar o que é o “Serenity ALM” e ser um guia inicial da utilização da ferramenta Jira

## Slide 5: O que é ALM?
ALM é um anacrônico em inglês para Application Lifecycle Management
Se propõe a ser uma ferramenta para gerenciar a governança, o deploy e a manutenção das aplicações.
Trazer o conceito de ERP para Software
Conceito antigo de mercado
  Alguns exemplos:
    Jira
    Team Foundation Server
    IBM Rational Team Concert
    ...

## Slide 6: Serenity ALM
Serenity é a plataforma de transformação digital da Produban Espanha para suportar as inciativas de transformação digital. Dentro das iniciativas do Serenity existe um grupo chamado “Serenity ALM”.
Serenity ALM é a integração de diversas ferramentas de mercado, em sua maioria Open Source, para o processo de ALM.
Suporte desde a gestão das atividades até o Deploy em produção

## Slide 7: Tecnologias (adaptado para o Brasil)

## Slide 8: Ferramentas de Dev ALM - Definições
Ferramenta Dev | Descrição
 | Ferramenta para gestão de tarefas e gestão de incidentes com suporte ao fluxo de trabalho do Scrum, Kanban ou seu próprio fluxo de trabalho
 | Software de colaboração, permite a criação de um portal com as informações do projeto e um local para que a documentação referente ao projeto seja acessada e editada
 | Repositório do controle de versão
 | Repositório de artefatos, como componentes e bibliotecas (JAR, DLL) usados para o desenvolvimento.
 | É uma ferramenta de automação de compilação (gerenciamento de Build).
 | Realiza o build da aplicação, transformando o código java em bytecode executável
 | Ferramenta de QA de código. Analise de regras e convenções de codificação.
 | Framework para escrita e execução de testes unitários
 | Ferramenta que permite a analise da cobertura dos testes escritos no Junit.
 | Ferramenta que executa testes de carga e stress
 | Servidor de automação utilizado para realizar a publicação de aplicações a automatização de tarefas de build

## Slide 9: Ferramentas Ops ALM – Definições
Ferramentam Ops | Descrição
 | Plataforma de Hospedagem PaaS da RedHat (On Premise/Cloud) permitindo o deploy e escalabilidade de aplicações
 | Software de automação de infraestrutura pela utilização de scripts ou de linguagem de marcação
 | Plataforma para criação,execução e configuração de containers de aplicação

## Slide 10: Ferramentas de Integração entre esteiras – Em estudo
Ferramenta | Descrição
 | Automação e acompanhamento dos fluxos de desenvolvimento integrada de aplicações Legadas e Infra Legada (fim-a-fim) como Remedy, Changement, Jira, Cerberon, Teste automatizados, etc. Autoalização de status.
 | Aplicação de virtualização de Serviços. Destinada para disponibilizar diversos serviços que não estão disponiveis nos ambientes Prévios, como entidades externas, aplicações Main Frame, filas, outras aplicações.
 | Aplicação de Geração de Massa de Teste Sintetica, destina a disponibilização fácil de massa de dados para testes em geral, incluindo testes funcionais, testes de stress, testes de UI.
Release
Automation
Service
Virtualization
Test Data
Manager

## Slide 11: Visão de Processo
Analysis
Design
Construction
Test
Deploy
Gestão de Configuração
Gestão de Projeto
Gestão de conhecimento
Project Portal
Issue Tracking
Requirement Management
Modeling
Prototype
Continuous Integration
Construction
Unit Test
Code Quality
Peer Code Reviews
Functional Test
Performance Test
Security Test
Code Explorer
Deploy
Version Control
Planning and monitoring
Monitor & Reporting
Test coverage
Productivity Reports
Quality Reports
Document management
Test Management
Component Repository
Collaboration
Operative Reports
Risk Management
Automation
Confluence
Nexus
JIRA
JIRA
Jenkins
Jenkins
JIRA
Sonar
GIT
Maven
JUnit
Selenium
JMeter
Testlink
Cobertura
PMD
CheckStyle
Findbugs
Sketch
GitLab

## Slide 12
Dev
Ops
Backlog
Backlog
Backlog
Backlog
1, 2, 3 …
Sprint
Desenvolver
Teste Unitário
Modelagem
Provisionamento
Ambiente
Deploy
Deploy
Monitoração
(APM)
Backlog
Time DevOps
Cliente
Scrum Master
+
Time
Ideia
Backlog
Crie
Opere
Melhore
Teste Automatizado
Acompanhamento com o JIRA

## Slide 13: Scrum
Scrum(substantivo): Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Scrum é:
  Leve
  Simples de entender
  Extremamente difícil de dominar
O Time Scrum é composto pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e o Scrum Master. Times Scrum são auto-organizáveis e multifuncionais.
Times Scrum entregam produtos de forma iterativa e incremental, maximizando as oportunidades de realimentação. Entregas incrementais de produto “Pronto” garantem que uma versão potencialmente funcional do produto do trabalho esteja sempre disponível.

## Slide 14: Rituais do Scrum
Sprint
Reunião de Planejamento da Sprint
  O trabalho a ser realizado na Sprint é planejado na reunião de planejamento da Sprint. Este plano é criado com o trabalho colaborativo de todo o Time Scrum.
Reunião diária
  A Reunião Diária do Scrum é um evento time-boxed de 15 minutos, para que o Time de desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas 24 horas.
Revisão da Sprint
  A Revisão da Sprint é executada no final da Sprint para inspecionar o incremento e adaptar o Backlog do Produto se necessário. Durante a reunião de Revisão da Sprint o Time Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na Sprint.
Retrospectiva da Sprint
  A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o Time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint.

## Slide 15: Artefatos do Scrum
Product Backlog
Sprint Backlog
Artefato Pronto – ‘DoD’
Epic
Feature
Story
Task
....

## Slide 16: Tarefas no Jira - Tipos de Issue
Epic
Story
Task
Story
Task
Bug
Task
Task
Sub-Task
Sub-Task
Feature
Story
Task
Story

## Slide 17: Definição de “pronto”
Assegurar o trabalho feito
  Kanban do Jira
Checklist
  Checklist ou Kanban no Jira
Ser claro para todos os envolvidos
  Ferramenta para a Comunicação

## Slide 18: Definição de Pronto no Jira
“Pronto”
Cada Etapa é um “checkpoint” para ter a visão de Pronto
Iniciando...
Em progresso

## Slide 19: Jira
No Serenity ALM a ferramenta eleita para suportar o processo de criação dos Backlogs, definição de Sprints, acompanhamento de tarefas e relatórios é o JIRA.
O primeiro passo para gestão das tarefas a criação de um projeto no Jira.
O “dono” do projeto no Jira é o P.O. que tem como auxiliador o Scrum Master
O Time é o beneficiado do Jira
Atividades:
  Criação de Épicos, Funcionalidades, Histórias de Usuário...
  Acompanhamento das Atividades no Kanban
  Follow up das tarefas
  Relatórios de acompanhamento

## Slide 20: Parte prática com JIRA
https://produban.atlassian.net/secure/Dashboard.jspa
Criar Projetos
Configurar projeto
Tipos de Tarefa
Gestão de backlog
Kanban
Uso
Adicionar usuários
Configurar Workflow
Relatórios

## Slide 21: Documentos relacionados
https://github.com/ProdubanBR/ALM-SerenityBR/blob/master/Guias/Scrum%20e%20Jira/Primeiros%20passos%20da%20jornada%20%C3%A1gil%20com%20o%20Scrum.md
https://github.com/ProdubanBR/ALM-SerenityBR